

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Волгодонского района Ростовской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.02.2024 № 24 ст-ца Романовская

**О внесении изменений в распоряжение**

**Администрации Волгодонского района от 17.11.2023 № 261**

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» и распоряжением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 40 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Волгодонского района»:

1. Внести в распоряжение Администрации Волгодонского района от 17.11.2023 № 261 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» на 2024 год» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинского И.Я.

Глава Администрации

Волгодонского района С.В. Леонова

Распоряжение вносит отдел строительства и

муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

Волгодонского района

от 08.02.2024 № 24

«Приложение

к распоряжению Администрации

Волгодонского района

от 17.11.2023 № 261

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

 муниципальной программы Волгодонского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)   |
| всего | бюджет Волгодонского района и безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района | бюджет сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие территорий для жилищного строительства в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Создание условий вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства в Волгодонском районе (включает проект планировки территорий, межевание территорий, разработку градостроительного плана земельных участков) | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3.Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Волгодонского района в части отражения сведений о зонах с особыми условиями использования территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | уточнение назначения территорий муниципального образования «Волгодонской район», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Разработка проектов планировки территорий, межевание территорий, разработка градостроительных планов земельных участков, выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Волгодонского района | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Площадь земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории 3,6 га | 31.12.2024 | Х | Х | X | X |
| 7. | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 31.12.2024 | Х | Х | X | X |
| 9. | Подпрограмма 2Стимулирование развития рынка жилья | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 2.1.Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | оптимальное соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 2.1.1.Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 2.1.2.Содействие внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство материалов, используемых при жилищном строительстве | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.Доступный рынок жилья, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | оптимальное соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 14. | Подпрограмма 3Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | X | X | 28102,1 | 28102,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством | 31.12.2024 | 27320,9 | 27320,9 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Обеспечение предоставления жилых помещений 10-ти детям – сиротам  | 31.12.2024 | 27320,9 | 27320,9 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Обеспечение предоставления жилых помещений 10-ти детям – сиротам  | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 18. | Основное мероприятие 3.2. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным областным законодательством | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным областным законодательством | 31.12.2024 | 781,2 | 781,2 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 3.2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Осуществление обеспечения доступным и комфортным жильем 1 молодой многодетной семьи участников подпрограммы | 31.12.2024 | 781,2 | 781,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 3.2.2.Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Расходы на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.Улучшение жилищных условий молодых семей – участников подпрограммы | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального хозяйства Лопушинский И.Я. | Осуществление обеспечения доступным и комфортным жильем 1 молодой многодетной семьи участников подпрограммы  | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 22. | Подпрограмма 4 Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Волгодонского района | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Х | X | 1436,5 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. Рыночная оценка, экспертная оценка, оценка технического состояния имущества  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 31.12.2024 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 4.1.1. Рыночная оценка имущества  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Мероприятие 4.1.2. Рыночная оценка земельных участков | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 31.12.2024 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Мероприятие 4.1.3. Экспертная оценка имущества | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Получение экспертного заключения состояния имущества, находящегося в ведении муниципального образования «Волгодонской район» | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1.Поступление в бюджет Волгодонского района средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 28. | Основное мероприятие 4.2. Техническая инвентаризация объектов и оформление кадастровых паспортов: на выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; на муниципальное имущество  | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Мероприятие 4.2.1. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Мероприятие 4.2.2.Техническая инвентаризацияпод объектами муниципальной собственности | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано  | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2.Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 32. | Основное мероприятие 4.3. Межевание земельных участковс целью постановки на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности; свободных земельных участков; для предоставления многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов и ведения личных подсобных хозяйств | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов недвижимого имущества;выполнение плановых показателей по предоставлению земельных участков многодетным семьям | 31.12.2024 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Мероприятие 4.3.1. Межевание под объектамимуниципальной собственности | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов недвижимого имущества;выполнение плановых показателей по предоставлению земельных участков многодетным семьям | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Мероприятие 4.3.2. Межевание свободных земельных участков | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов недвижимого имущества;выполнение плановых показателей по предоставлению земельных участков многодетным семьям | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Мероприятие 4.3.3. Межевание земельных участков для предоставления многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов и ведения личных подсобных хозяйств | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов недвижимого имущества;выполнение плановых показателей по предоставлению земельных участков многодетным семьям | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 4.3.Предоставления многодетным семьям участков под строительство индивидуальных жилых домов и ведения личных подсобных хозяйств | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов недвижимого имущества;выполнение плановых показателей по предоставлению земельных участков многодетным семьям | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 4.4. Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Волгодонском районе; обеспечение ведения учета объектов недвижимости | 31.12.2024 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Основное мероприятие 4.4.1. Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Волгодонском районе; обеспечение ведения учета объектов недвижимости | 31.12.2024 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Контрольное событие муниципальной программы 4.4.Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Волгодонском районе; обеспечение ведения учета объектов недвижимости | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Волгодонском районе; обеспечение ведения учета объектов недвижимости | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 40. | Основное мероприятие 4.5.Содержание муниципального имущества | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | проведение капитального ремонта муниципального имущества, уплата налогов | 31.12.2024 | 701,5 | 701,5 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Мероприятие 4.5.1. Транспортный налог | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | уплата налогов | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Мероприятие 4.5.2. Земельный налог | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | уплата налогов | 31.12.2024 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Мероприятие 4.5.3. Налог на добавленную стоимость | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | уплата налогов | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Мероприятие 4.5.4. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | оплата полиса ОСАГО для владельцев транспортных средств | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Мероприятие 4.5.5. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства Администрации Волгодонского района | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | проведение капитального ремонта муниципального имущества | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Мероприятие 4.5.6. Ремонт муниципального жилищного фонда Администрации Волгодонского района | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | проведение капитального ремонта муниципального имущества | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 4.5.7. Содержание полигона твердых бытовых отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | выполнение работ по содержанию полигона твердых бытовых отходов | 31.12.2024 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Контрольное событие муниципальной программы 4.5.Оптимизация проведения капитального ремонта муниципального имущества Волгодонского района, своевременная уплата налогов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | проведение капитального ремонта муниципального имущества, уплата налогов | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 49. | Основное мероприятие 4.6. Производство социально значимых материалов об общественно-политических и социально-экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | публикация извещений и информации о проведении торгов о предоставлении имущества и земельных участков | 31.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Мероприятие 4.6.1. Производство социально значимых материалов об общественно-политических и социально-экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации | Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | публикация извещений и информации о проведении торгов о предоставлении имущества и земельных участков | 31.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Контрольное событие муниципальной программы 4.6.Оптимизация своевременных публикаций извещений и информации о проведении торгов о предоставлении имущества и земельных участков | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.;Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А. | публикация извещений и информации о проведении торгов о предоставлении имущества и земельных участков | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе:  | Всего (в том числе): | Х | X | 29538,6 | 29538,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волгодонского района  | Х | X | 28102,1 | 28102,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волгодонского района (отдел имущественных отношений Администрации Волгодонского района) | Х | X | 1436,5 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 |

».

Управляющий делами Администрации

Волгодонского района Е.В. Назаренко